江苏常熟农村商业银行股份有限公司

选型(招标)编号：20230006
  江苏常熟农村商业银行股份有限公司      选型公告书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇二三年一月六日

申   明

本公告文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“敏捷改进项目”进行选型，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

第一部分 公告函
根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“敏捷改进项目”进行选型公告：

1.公告编号：20230006
2.公告人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
3.项目实施地点：江苏省常熟市新世纪大道58号

4.公告开始时间：北京时间 2023年01月12日

5.公告截止时间：北京时间 2023年01月31日

6.公告人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

联系人：陆志斌
电话号码：0512-52909511
技术联系人：程统
电话号码：18061991088
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第二部分 系统需求

项目背景
我行与2022年启动项目管理系统建设项目，对我行项目管理平台进行升级换代。
我行目前已完成CMMI3 2.0的认证，但科技当前项目和产品研发以瀑布型和迭代型为主，尚未进行组织级敏捷推广。
我行已引入DevOps相关工具，并进行了试点和使用推广，但迭代不够顺畅，需求和业务端未能拉齐节奏，团队还需要更加专业的敏捷教练进行方法导入。
二、项目目标

引入敏捷教练，选取3-5个试点项目/团队运行整个敏捷开发过程，辅导团队掌握敏捷开发过程的基本实践。

在过程中孵化若干组织内部“种子”敏捷教练/Scrum Master。
验证适合常熟银行的敏捷开发流程，产出《敏捷开发指南》。
结合现有工具（禅道、云效等），配合工具厂商，产出最佳的实践指南、FAQ、度量指标（我行2023年将进行CMMI5认证）等。
全员敏捷基础知识培训，为规模化推广敏捷开发做准备。
三、项目时间要求


1、2023年4月底，完成调研、敏捷试点选取、敏捷教练入场并开始相关导入工作。

2、2023年5月底，完成整体方案产出，并能顺利导入2个试点团队。

3、2023年6月底，导入3-5个试点项目/团队，并能顺利执行方案，产出《敏捷开发指南》。
4、2023年9月底，持续总结，完善度量指标和开发指南，完成项目目标。
第三部分   公告说明

一、总体说明
适用范围
本公告文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）敏捷改进项目而进行的技术选型。
定义
1.“公告人”系指组织本次项目的机构：常熟农商银行。
2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。
3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。
6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。
对于本次公告的重要说明

意向人须于2023年1月31日前提交实施案例及技术方案，公告人审核通过后，邀请进行现场技术方案讲解。

对意向人的要求
意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。
意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。
意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。

意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。
选型交流费用
公告人提供选型交流的办公场所，测试用设备。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。
公告文件的解释及咨询
本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与常熟农商银行本次公告联系人联系。
                       江苏常熟农村商业银行股份有限公司

                       二〇二三年一月六日

8

